РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

С решение №109/16.02.2011г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г”  проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново” е одобрен за финансиране.

На 08.03.2011г. МИНИСТЕРСТВО НА ОКЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И ОБЩИНА ДРЯНОВО подписват Договор № DIR-5101111-С003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност.

| Обща стойност на проекта | Финансиране от ЕС Размер | Национално съфинансиране Размер |
| --- | --- | --- |
| 24 592 609,10 лева | 19 674 087 | 4 918 522 |

Срок за изпълнение на Проекта: 41 (четиридесет и един) календарни месеца.

Цел на проекта:

В изпълнение на задълженията по националното и европейското законодателство и на база експлоатационните показатели, за подобряването на водоснабдителната и канализационна система на град Дряново са идентифицирани следните инвестиционни нужди:

- Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води за гр. Дряново (ГПСОВ-гр. Дряново с капацитет около 12 000 ЕЖ) ;

- Доизграждане на довеждащ до ГПСОВ канализационен колектор;

- Реконструкция  и доизграждане на канализационната мрежа;

- Подмяна  и реконструкция на водоснабдителната мрежа с цел намаляване на загубите на питейна вода   по участъците с най-висока концентрация на аварий и които участъци  съвпадат с трасетата на канализационната мрежа.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”,

Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”,

Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19  Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС) се управлява и координира от Министерство на околната среда и водите. Програмата е един от стратегическите документи в Република България за програмния период 2007-2013 г., чрез който се осъществява кохезионната политика. Целите на кохезионната политика се осъществят чрез финансовата подкрепа от структурните инструменти на ЕС - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Основна цел на политиката в сектор „води” и на мерките по Приоритетна ос 1 на ОПОС е опазване на водните ресурси от точкови източници на замърсяване, каквито са населените места над 10 000 ЕЖ. В процеса на присъединяване към Европейския съюз са договорени два преходни периода за постигане на съответствие с изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО) за агломерациис над 10 000 ЕЖ, в които няма  изградена ПСОВ:

(1) до 31.12.2010 г. да се осигури механично – биологично пречистване на отапдъчните води от населени места над 10 000 еж

(2) за агломерациите от 2 000 – 10 000 еж адекватно пречистване трябва да се осигури до 31.12.2014 година.

Град Дряново попада в групата на агломерациите с над 10 000 еж и като такава се определя като приоритетна за финансиране агломерация по Приоритетна ос 1 на ОПОС. Съгласно Приложение 1 от Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води, гр. Дряново  е с 11 712 ЕЖ. Към м. януари 2011 г. в гр. Дряново няма изградена  пречиствателна станция за отпадни води и градската канализация зауства директно в р. Дряновска. Река Дряновска е приток на на р. Янтра от басейна на река Дунав и определена за чуствителна зона по смисъла на Заповед  № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите. Оператор на водоснабдителната и канализационната система на община Дряново е ВиК – Габрово.

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС, проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационните мрежи трябва да бъде съобразено с най-добрите налични технологии, без прекомерни разходи и в съответствие с изискванията за:

- адекватно определени количествени и качествени параметри на отпадъчните води;

- предотвратяване на течове;

- ограничаване на замърсяването на водоприемниците с преливащи отпадъчни води от канализационната мрежа по време на дъжд.

В изпълнение на задълженията си по Закона за водите и Програмата за прилагане на Директива на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО), Община Дряново предприема мерки за адекватно подобряване качеството на водите и водните течения чрез изграждането на ГПСОВ, подобряване състоянието на водоснабдяването и канализацията, както и на цялостното управление на водните ресурси на територията на гр. Дряново.

Изпълнението на настоящият Проект следва да бъде изцяло съобразена с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, както и с всички съотносими указания, постановления, наредби и подзаконови нормативни актове.

Проектът „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново” ще се изпълнява на етапи, както следва:

Първи етап на Проекта – Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”.

Втори етап на Проекта – Изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”.

Изпълнението на всеки от етапите на проекта подлежи на одобрение от Договарящия орган.

Одобрението на Втори етап от Проекта се счита за одобрение на изпълнението на Проекта като цяло.

За изпълнението на всеки от етапите на Проекта се сключва отделно споразумение, взаимообвързано с Договора.

За изпълнението на Първи етап от Проекта се сключва Споразумение за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”.

За изпълнение на Втори етап от Проекта се сключва Споразумение за изпълнение на инвестиционен проект  „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново”.

Резултати от изпълнението на Първи етап на Проекта:

- Изготвено пред-инвестиционно проучване за инвестиционния проект в обхват и съдържание, съгласно Ръководство за подготовка на проекти в сектор ВОДИ по ОПОС(МОСВ, май, 2008), Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ и Изисквания към процедурите по възлагане, проектиране, съгласуване и строителство на канализационни мрежи и градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ)(МОСВ, Февруари 2010)

- Осигуряване на разрешителните/решенията по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ;

- Изготвен и одобрен от ОЕСУТ – Област Габрово идеен проект;

- Изготвен и одобрен  работен проект за линейната инфраструктура;

- Изготвена програма за управление на утайките от бъдеща ГПСОВ – гр.Дряново;

- Изготвени финансово-икономически анализи /Анализ разходи и ползи съгласно изискванията на Европейската Комисия, Работен документ 4 и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;

- Изготвени  тръжна документи за възлагане на:

- договор за инженеринг - работно проектиране и строителство на ГПСОВ с довеждащия колектор

- договор за строителство по одобрените работни проекти за реконструкцията на ВиК мрежата и съоръженията към нея.;

- договор за  строителен надзор (Инженер съгл. ФИДИК);

- договор за управление на инвестиционния проект.

- Провеждане на задължителните процедури по реда на ЗУТ, ЗСПЗЗ във връзка със  съгласуването и издаване на необходимите документи, разрешителни и т.н. с цел демонстриране на проектна готовност на пред УО на ОПОС;

- Изготвен доклад за приключен първи етап от проекта.

Резултати от изпълнението на фаза 2 на проекта:

- Приключени процедури по реда на ЗУТ и ЗСПЗЗ;

- Подписване на Споразумение за изпълнение на инвестиционен проект  „Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр.Дряново” – Втори етап на Проекта.

- Проведени процедури за избор на Изпълнител/и на строителство и строителен надзор;

- Изградена и пусната в експлоатация ГПСОВ Дряново и реконструирана/доизградена линейна инфраструктура

- Изготвен окончателен доклад за приключване Втори етап на Проекта.

Ръководител на проекта:  инж. Димитър Руев

за връзка тел. 0676 7 29 62