ОБЩИНА ДРЯНОВО

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

2015 - 2017

Приет с Решение №524/16.02.2015г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №53)

януари 2015

СЪДЪРЖАНИЕ

1.  ВЪВЕДЕНИЕ	3

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО	3

2.1   Европейско законодателство	4

2.2   Закони в Република България	4

2.3.  Планови и програмни документи със свързани политики и мерки	4

3. ОБЗОР НА ОБЩИНА ДРЯНОВО	5

3.1. Административно –териториална характеристика на община ДРЯНОВО	5

3.2.  Икономическо състояние	6

3.3.  Земеделие и животновъдство 	7

3.4. Транспортна достъпност 	7

3.5.  Енергийна инфраструктура	7

3.6.  Състояние на уличното осветление 	8

3.7. Състояние на общинския сграден фонд	8

3.7.1. Реализирани проекти по енергийна ефективност ………………………………………… 8

3.7.2. Изготвени проекти  …………………………………………………………………………. 9

3.7.3. Обкледване за енергийна ефективност …………………………………………………..... 9

3.8. Общински бюджет и финансиране към момента	12

3.9. Визия за развитието на общината	12

4. Цел и обхват на Плана за енергийна ефективност (ПЕЕ) и общинска енергийна стратегия	12

4.1. Цели	12

5. ПРИОРИТЕТИ, обхват и очаквани ЕФЕКТИ от изпълнението на „Плана за енергийна ефективностна община ДРЯНОВО и програма за изпълнението му  за периода  2015 -2017 г.”	..15

5.1.  Приоритети 	15

5.2. Обхват на Общинския план и програма  за енергийна ефективност	16

5.3. Очаквани ефекти от изпълнението на План и програма за енергийна  ефективност  на община Дряново	16

5.4. Програма ………………………………………………………………………………...…… 18

6.  Етапи на изпълнение	20

7 . ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	20

8. Наблюдение и контрол на изпълнението на ПЕЕ и програмата за изпълнението му	21

9. Оценка на резултатите	22

10. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	23

1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Понятието за енергийна ефективност е далеч от старите представи за икономия на енергия. Тя не е изключване на отоплението и лишаване от комфорт. Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най-лесния и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и замърсяването на околната среда.

Енергийната ефективност може да се представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт.

За енергийна ефективност говорят следните фактори:

- Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;

- Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;

- Подобряване топлинния комфорт;

- Намаляване емисиите на вредни вещества;

- Предпоставка за устойчиво развитие.

Чрез Плановете за енергийна ефективност (ПЕЕ) в Р.България  се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната индикативна цел за пестене на горива и енергии. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.

Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение с Плана за енергийна ефективност се цели да се подпомогне общината да намери финансиране за решаването на належащи инфраструктурни проблеми и други социално ориентирани програми.

Държавната политика в направление  Енергийна ефективност (ЕЕ) се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС в съответствие с чл.10 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него. Отговорностите на общините в сферата на енергийната ефективност се съдържат в  чл.9 и чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност, в чл.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, в чл.6 от Закона за енергетика, в чл.92 от Закона за устройство на територията и в съответствие с  изпълнението на регионалните им планове  за развитие за определен период.

- ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА

Разработването на ПЕЕ от органите на държавната власт и на местно самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008.

Във връзка с  посоченото по-горе изискване на Закона за енергийна ефективност /глава втора, Раздел четвърти, Чл.11 и Чл.12/, е необходимо всяка Община да изготви план и програма за енергийната ефективност. При липса на такива планове и програми, Общините се лишават от средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно „Административно-наказателни разпоредби”, глава седма от ЗЕЕ.

Изготвянето на Общински  програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е  един от приоритетите на Европейския съюз. Основанието за разработване на настоящия документ е свързано с европейското и българско законодателство, с планови и програмни документи.

  - Европейско законодателство

- ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета.

- ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия на ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС)

- ДИРЕКТИВА 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите

- ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия

- ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО за енергията от възобновяеми източници

  - Закони в Република България

- Закон за енергийната ефективност

- Закон за енергията от възобновяеми източници

- Закон за опазване на околната среда

- Закон за чистотата на атмосферния въздух

- Закон за устройство на територията

- Закон за защита на потребителите

- Подзаконови нормативни актове, свързани с посочените закони за прилагането им

2.3.  Планови и програмни документи със свързани политики и мерки

- Национален план за развитие на Р България

- Общински план за развитие на община Дряново за периода 2014 г.-2020 г.

- Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

- Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г.

Основен специализиран закон в случая е Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) обн. ДВ бр.98 от 2008 г., който :

- Определя ангажиментите и ролята на държавата за развитието на енергийната ефективност

- Дефинира политиката за повишаване на енергийната ефективност като съставна част от политиката по устойчиво развитие на страната

- Създава институционални, нормативни и финансови условия за реализирането на националната политика по енергийна ефективност

- Хармонизира политиката по енергийна ефективност на България с изискванията на европейските директиви за енергийните характеристики на сгради и за енергийната ефективност при крайното енергийно потребление

- Национална стратегия, национални планове за действие по енергийна ефективност и национална индикативна цел, индивидуални цели за енергийни спестявания.

Към момента по Закона за енергийна ефективност задължения на всяка  Общината са:

- Планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение;

- Енергийни обследвания за всички обитавани сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв. м.

- Проверки за енергийна ефективност на отоплителни водогрейни котли и климатични инсталации;

- Индивидуални цели за енергийни спестявания;

- Управление на енергийната ефективност в сгради и стопански потребители.

- Да представят ежегодно отчети за изпълнение на плановете на изпълнителния директор на Агенция за устойчиво  енергийно развитие (АУЕР) енергийна ефективност

- Срокът за представяне на отчетите е 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки

- Отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР

3. ОБЗОР НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Планът за енергийна ефективност на Община Дряново и програмата към него са разработени и структурирани  въз основа на съществуващите  данни за административно – териториалната характеристика на Общината, за икономика, за промишленост, за селско стопанство, за инженерна инфраструктура и за сградния фонд .

3.1.  Аднинистративно - териториална характеристика на община Дряново

/ Населени места, население, географско положение, релеф, климат, води и почви /

Селищната структура на община Дряново е съставена от 63 населени места, от които  1 град и 62 села. Град Дряново е административен, културен и социално-икономически център в общината. Урбанистичната мрежа е равномерно разпределена в пространствената       структура на общината, като средната гъстота е по-ниска от тази на областта – 34,8 кв.км. на едно селище при средна за страната от 59,3 кв.км.

Текущата демографска ситуация в общината се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Към 15.11.2014 г., населението в община Дряново възлиза на               10 073 жители по данни на ГД ГРАО.

Община Дряново е разположена в южната част на Северен централен район за планиране и граничи с общините Трявна, Габрово, Севлиево и Велико Търново. Общината заема площ от 248,5 км2, което е близо 0,22 % от територията на страната. От общата й площ 167 224 дка е заета от земеделски територии, 79 624 дка от горски територии, 2 452 дка са водни течения и водни площи, 2 758 дка са териториите, отредени за транспорт и инфраструктура и 16157 дка са заети от населени места и урбанизирани територии.

Релефът е разнообразен, силно разчленен и пресечен. Наблюдават се поредица от долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове. Надморската височина варира от 180 м. н. в. до 640 м. н. в. Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3 км., а вертикалното от 100 до 200 м. Най-високата точка е „Минин чукар” с надморска височина 704 м., разполовена на платовидното възвишение „Стражата”. Според природно-географската подялба на България, общината попада в Средната подобласт на Предбалкана. Разположението й върху карстов терен определя наличието на множество пещери, понори, въртопи и кари, като най-популярната е пещерата „Бачо Киро“.

Община Дряново се характеризира с умерено-континентален климат и средногодишната температура е 10°С, като лятото средната юлска температура е около 21°С, а зимата средната януарска температура е около 1,3°С. Преобладават западните, северозападните и североизточни ветрове, ориентирани по речните долини. Средната скорост на вятъра е около 1 м/сек. През лятото при издигането на въздушните маси в Предбалкана, обикновено се поражда мощна гръмотевично – дъждовна облачност. Валежите са с летен максимум, зимен минимум и средногодишен обем от 750 мм. Най-много валежи падат през месеците май-юни, а най-малко през месеците януари и февруари.Районът се характеризира с най-висока за страната годишна продължителност на слънчевото греене и липсващи мъгливи дни.

През територията на общината протичат реките Янтра, Дряновска и техните многобройни притоци, от които Андъка, Рамадана, Мала дрянка и други. Те попадат в Черноморската отточна област като притоци на река Дунав. Река Янтра (286 км.) е втора по големина река на Дунавската водосборна област в България. Тя се използва за напояване и отделни промишлени дейности. На река Янтра са изградени две водни електрически централи - ВЕЦ „Янтра” и ВЕЦ „Каломен”.

Основната преобладаващата почвена покривка е от сиви горски почви. Сивите горски почви се образуват в условията на умереноконтинентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт. Притежават неблагоприятни физикомеханични свойства. Почвеният пласт е тънък и с пепеляв цвят. По долините на реките има наличие на алувиални и делувиални почви, предимно по поречието на река Янтра и река Дряновска. Намират се на заливните тераси на реките и са богати на скални материали и хумусни вещества.

3.2. Икономическо състояние

Икономическото състояние на област Габрово, на територията на която е разположена община Дряново, като цяло е задоволително. БВП на глава от населението за област Габрово, средноаритметично за периода от 2006 до 2011 година се равнява на 82.74%, а за 2011 г. същият е в размер на 79.93%.

Благоприятното местоположение на община Дряново обуславя нейното многоотраслово икономическо развитие. Коефициентът на икономическа активност в общината е 64.1%, а относителния дял на икономически неактивните лица е 35.9%.

В общината преобладават предимно малки и микро предприятия и фирми, работещи в областта на преработвателната промишленост,търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, като в процентно съотношение те представляват повече от 50% от общия брой регистрирани предприятия на територията на община Дряново. Броят на същите през последните 5 години се запазва относително постоянен.

3.3. Земеделие и животновъдсво

По данни на Общинска служба „Земеделие” на Община Дряново през 2013 г. селскостопанския фонд на общината възлиза на 150 170 декара, от които обработваеми са 91 107 декара. Общият горски фонд е 79 941 декара, от които 29 805 декара частна собственост. Основните отглеждани култури са мека пшеница (2 953 дка) и царевица             за зърно (1 330 дка). Много от земеделските стопани поддържат и естествени ливади           (8 870 дка).

Справката на Общинска служба „Земеделие” на Община Дряново показва, че през 2013 г. в общината са се отглеждали 901 глави едър рогат добитък (говеда и биволи), 1297 овце и 185 кози. Четирима стопани отглеждат калифорнийски черви върху общо 1477 кв.м., а един стопанин отглежда охлюви върху 900 кв.м. Тези нови за района земеделски практики показват, че отрасълът има потенциал за бъдещо развитие и интерес към него имат значителен брой лица – регистрираните земеделски стопани – физически лица наброяват 285 души, а са сформирани и 8 земеделски кооперации.

3.4. Транспортна достъпност

Община Дряново се намира в Северен централен район на планиране на България (област Габрово). През територията на общината преминава републикански път I-5, съвпадащ с европейски път Е85: Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Свиленград, осигуряващ добрата транспортна достъпност на населените места до общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се осъществява предимно с автомобилен транспорт като общината се характеризира с ниска гъстота на пътна мрежа.

Републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на община Дряново, е с обща дължина от 100,036 км. и включва първокласни и третокласни пътища - Път I-5 /18,265км./, Път III-303 /8,721 км./, Път III-406 /8,737км./, Път III-609 /27,931км./, Път III-4041 /17,930км./, Път III-5002 /8,670км./ и Път III-5502 /9,782км./.

Общинската пътна мрежа се състои от 105 км., които не са в добро състояние на пътната настилка и прилежащата техническа инфраструктура. Тези фактори водят и до затруднени транспортни връзки на селата с общинския и областния център.

Железопътната линия, свързваща общината с останалата част на страната, обвързва линеарно разположените шест населени места Соколово, Ганчовец, спирка Дряново, гара Дряново, Дряновски манастир, Царева ливада в рамките на общината и прави връзка с 2 международни линии:

1. Железопътна линия № 2: София - Мездра - Плевен - Левски - Горна Оряховица - Търговище - Шумен - Варна;

2. Илиянци - Карлово - Тулово - Дъбово - Зимница.

3.5. Енергийна инфраструктура

Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерена за по-големи товари от сегашното потребление. Два частни ВЕЦ-а работят на територията на общината, те като повечето подстанции работят с около 40 % от капацитета си. Не достатъчно се оползотворява потенциала за използване на енергия, произвеждана от   р. Янтра и р. Дряновска.

Енергийната мрежа на общината има една подстанция 110/20 kV, захранвана от два далекопровода. Селищата се захранват от мрежи от средно напрежение 10 и 20 kV, като общината разполага с 157 трафопоста, от които 120 са на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД.

В териториалния обхват на община Дряново селищните структури и прилежащите им промишлените зони не са газифицирани и не се осигурява употребата на природен газ за битови и промишлени нужди.

Издадени са 26 бр. разрешения за строеж на фотоволтаични електроцентрали на територията на общината с обща инсталирана мощност  2511 кW.

3.6. Състояние на уличното осветление

В системата “Улично осветление” през изминалите години е извършена цялостна реконструкция като са заменени използваните до тогава 1 254 бр. енергоемки живачни лампи с мощност 250W с нови компактни луминесцентни лампи с мощност от 36W. Отделно има частично възстановяване на разрушени касети за улично осветление и подмяна на електромери.

3.7. Състояние на общинския сграден фонд

Сградният фонд на община Дряново е създаден с течение на годините и с цел за задоволяване на потребностите й. Той е разнообразен и разделен по целеви групи, определени по функции и предназначение за по-лесното и бързо оценяване на енергийното потребление във всяка от групите.

3.7.1. Реализирани проекти по енергийна ефективност

1. Проект „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина” и „Иглика” към ЦДГ  „Детелина” и детски ясли – град Дряново”, завършен през 2010 год. и финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие".

2. Проект "Подмяна на дограма и топлоизолация на фасадата на „Дом за възрастни с деменция“ – гр. Дряново", изпълнен през 2011 год. и финансиран от Проект "Красива България".

3. Проект „Основен ремонт на покрив и фасади на сградата на Социални грижи“, изпълнен през 2011 год. и финансиран от Проект "Красива България".

4. Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "М. Райкович" и ПГИ "Р. Стоянов", завършен през 2012 год. и финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие".

5. Проект “Ремонт фасади и покрив на административната сграда на община Дряново”, изпълнен през 2013 год. и финансиран от Проект "Красива България".

6. Проект „Ремонт покрив и фасади на сградата на Бюро по труда и Данъчна служба – гр.Дряново“, изпълнен през 2014 год. и  финансиран от Проект "Красива България".

7. Проект „Спортна зала към център за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт“, завършен през 2014 год., финансиран от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. С проекта се реконструира и доборудва закритата спортна база приспособена за хора с различни физически и умствени увреждания и възрастни хора. Направени са инсталации за отопление с пелети,  климатизация и вентилация.

3.7.2. Изготвени проекти:

Изготвен е проект: „Повишаване на енергийната   ефективност   на   общински   сгради,   предоставящи   социални   и административни услуги на населението в град Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела  на енергията отвъзобновяеми източници". Предмет  на  проекта са следните сгради:

Сграда на Община Дряново

Инвестиционния проект предвижда:

Подмяна на съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети; Подмяна на отоплителната инсталация и радиаторите към нея.

Сграда на Бюро по труда и местни данъци и такси

Инвестиционния проект предвижда монтиране на термопомпенна инсталация за отопление на сградата.

Детски ясли

Инвестиционния проект предвижда:

Подмяна на съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети;

Подмяна на отоплителната инсталация и радиаторите към нея.

Изграждане на система за гореща вода чрез използване на слънчеви колектори.

Сгради на ЦДГ Детелина – база Детелина, включетелно самостоятелен корпус към нея

Инвестиционния проект предвижда:

За основна сграда:

Подмяна на съществуващ нафтов котел с с котел на дървесни пелети; Изграждане на система за гореща вода чрез използване на слънчеви колектори.

За самостоятелен корпус към нея:

Монтиране на термопомпена инсталация за отопление на сгради и мрежа за отопление.

Сгради на ЦДГ Детелина – База Иглика

Инвестиционния проект предвижда:

Подмяна на съществуващ нафтов котел с котел на дървесни пелети;

Подмяна на отоплителна инсталация и радиаторите към нея;

Изграждане на система за гореща вода чрез използване на слънчеви колектори.

3.7.3. Обследване за енергийна ефективност

На основание на раздел II, чл. 19, ал. 2 и ал.3 от ЗЕЕ, на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв. м., като собствениците тези сгради са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

Обследването за енергийна ефективност на сгради включва:

- идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики,

- анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- технико - икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

- оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Основни данни за извършеното енергийно обследване на Общинските обекти са представени по-долу в таблица №1 – „Сгради с извършен енергиен одит“ и Талбица №2 – „Сгради без изготвен енергиен одит“

Таблица № 1

| № | Обект | Дата | Изпълнител на енергийния одит | Стойност на инвестицията по енергийния одит /лв./ | Срок на откупуване /години/ | РЗП /кв.м/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целодневна детска градина "Детелина" - база "Иглика", гр.Дряново | 2008 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност, няма сертификат. Сертификат за акредитация №СА-ОСС-0032/27.09.2005 г. инж. М.Кръстев - "Интерстройконсулт" ООД - гр.Габрово | 111 786 | 4,2 | 1202 |
| 2 | СОУ "Максим Райкович" - корпус 1 (бивша сграда на ПГИ "Рачо Стоянов") сградата е арх. паметник на културата | 2007 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност, няма сертификат. Рег.№ 042/09.11.2005 г. „Енергийно обследване“ ООД – гр.Габрово | 42 302 | 4,2 | 2626 |
| 3 | СОУ "Максим Райкович" - корпус 2, гр.Дряново | 2010 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност. Рег.№ 00186/11.12.2009 г. Милко Минков - "БУЛТРОМ" ЕООД - Троян Номер на сертификат 186БУЛ08, категория Б | 118 148 | 5,31 | 3418 |
| 4 | СОУ "Максим Райкович" - физкултурен салон, гр.Дряново | 2010 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност. Рег.№ 00186/11.12.2009 г. Милко Минков - "БУЛТРОМ" ЕООД - Троян Номер на сертификат 186БУЛ09, категория Б | 44 573 | 6,48 | 291 |
| 5 | ПГИ "Рачо Стоянов" (бивша сграда ОУ "Кирил и Методий"), гр.Дряново | 2010 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност. Рег.№ 00186/11.12.2009 г. Милко Минков - "БУЛТРОМ" ЕООД - Троян Номер на сертификат 186БУЛ10, категория Б | 431 449 | 3,94 | 5227 |
| 6 | Поликлиника (бивша Общинска многопрофилна болница), гр.Дряново | 2007 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност, няма сертификат. Рег.№ 042/09.11.2005 г. „Енергийно обследване“ ООД – гр.Габрово | 93 336 | 3,1 | 6896 |
| 7 | Дом за възрастни с деменция, гр.Дряново, гр.Дряново | 2010 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност. Рег.№ 0047/23.10.2008 г. ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ-СОФИЯ Номер на сертификат 047-ЕЕК-009, категория Б | 401 120 | 5,7 | 1705 |
| 8 | Дом за възрастни с психични разстройства, с.Радовци | 2010 | Извършено е Обследване за енергийна ефективност. Рег.№00047/23.10.2008 г. ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ-СОФИЯ Няма сертификат | 219 682 | 7,2 | 2672 |
| 9 | "Детска ясла Дряново" | 2008 | "Сертификат за акредитация №СА-ОСС-0032/27.09.2005г. инж. М.Кръстев - "Интерстройконсулт" ООД гр.Габрово" Извършено е Обследване за енергийна ефективност. | 91 439 | 4,8 | 1308 |

Таблица № 2

| № | Обекти в Община Дряново с разгъната площ над 250 м2 за които няма изготвен енергиен одит | РЗП /кв.м/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Целодневна детска градина "Детелина" - база "Детелина", гр.Дряново | 1400 |
| 2 | Социални грижи (ДСП), гр.Дряново | 653 |
| 3 | Административна сграда на Общинска администрация - Дряново | 1398 |
| 4 | Народно читалище "Развитие - 1869 г.", гр.Дряново | 2850 |
| 5 | ОУ "Васил Априлов" с пансион в с.Гостилица /училището е закрито през 2014 г. и в момента сградата е необитаема/ | 1496 |
| 6 | Народно читалище "Христо Ботев - 1894 г." в с.Гостилица | 1680 |
| 7 | Административна сграда - Кметство с.Гостилица | 400 |
| 8 | ПГ"Димитър Крусев" - учебна сграда с общежитие, гр.Дряново /училището е закрито през 2014 г. и в момента сградата е необитаема/ | 2770 |
| 9 | Склад на "Гражданска защита", гр.Дряново | 363 |
| 10 | Народно читалище "Върбан Генчев - 1924" в с.Царева ливада | 1420 |
| 11 | Основно училище в с.Царева ливада /сградата е неизползваема/ | 1080 |
| 12 | Административна сграда - Общинска служба "Местни данъци и такси", гр.дряново | 756 |
| 13 | Рехабилитационен и интеграционен комплекс /Спортна зала-Дряново/ | 792 |
| 14 | Изторически музей – Дряново /Музей "Колю Фичето"/ | 600 |
| 15 | Икономова къща - Художествена галерия /Архитектурен паметник на културата с национално значение/ | 496 |
| 16 | Лавчиева къща - Исторически музей /Архитектурен паметник на културата с национално значение/ | 462 |
| 17 | Читалище и Кметство с.Скалско | 1046 |
| 18 | Читалищна сграда в с.Янтра /сградата е необитаема/ | 952 |
| 19 | Народно читалище "Надежда 1925" с.Туркинча | 644 |
| 20 | Читалище и Кметство с.Маноя | 600 |
| 21 | Читалище и Кметство с.Денчевци | 586 |
| 22 | Читалище и Кметство с.Славейково | 570 |
| 23 | Административна сграда - Кметство с.Царева ливада | 410 |
| 24 | Целодневна детска градина с.Царева ливада | 776 |
| 25 | Административна сграда - Кметство с.Ганчовец | 432 |
| 26 | Административна сграда - Кметство с.Соколово и магазин | 380 |
| 27 | Читалищна сграда в с.Руня | 320 |
| 28 | Народно читалище "Ботю Пенев - 1900 г." с.Длъгня | 273 |
| 29 | Читалищна сграда в кв.Марча /сградата е неизползваема/ | 256 |
| 30 | Читалищна сграда в с.Керека /използва се само в празнични дни/ | 250 |

3.8. Общински бюджет и финансиране към момента

Източници на общинските бюджетни приходи са собствени приходи (данъчни и не данъчни) субсидии от Републиканския бюджет и други – банкови заеми, трансфери от извънбюджетни сметки, средства от оперативните програми, предприсъединителните инструменти и други външни донори. действащите понастоящем закони, свързани с местното самоуправление, не осигуряват като цяло достатъчни условия за пълноценна финансова децентрализация на общините в България. Законът за местното самоуправление и местната администрация не урежда източниците на приходи на самоуправляващите се териториални единици и формирането на разходите им. Законът за местните данъци и такси и Законът за публичните финанси. Ежегодно тази база се уточнява чрез Закона за държавния бюджет за съответната година. Той определя някои специфични ограничения, които са в сила за текущата финансова година. Изискването за стриктно спазване на приоритетите за разходване на средствата по Общинските бюджети е въведено със Закона за държавния бюджет, Общинските съвети сами да утвърждават приоритети, по които да се изразходват постъпилите по бюджетите им средства, с изключение на тези с целево предназначение. Причините за финансовите затруднения, които общините срещат при финансирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност, се коренят както във финансовите условия в самите общини, така и в състоянието на финансовия сектор в страната.

3.9. Визия за развитието на общината

С „Общинския план за развитие на Община Дряново от 2014 до 2020 година” се определя дългосрочна визия за развитие на общината, съгласно която към 2020 община Дряново да се превърне в община с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото, духовното и природното си наследство, с изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, осигурила условия за  устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, селско стопанство, туризъм и услуги.

4. Цел и обхват на Плана за енергийна ефективност (ПЕЕ) и общинска енергийна стратегиЯ

4.1. Цели

Основните цели на Плана за енергийна ефективност и програмата за неговото изпълнение са да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания в сгради с вече изпълнени първични енергоспестяващи мерки –    детски ясли, детски градини, училища и административни сгради, както и да продължи енергийното обследване на общинските сгради и последващото изпълнение на предписаните мерки.

Политиката на община Дряново по отношение на EE се базира на общински „План за развитие на община Дряново 2014-2020”.

Община Дряново определя следните цели в програмата за енергийна ефективност.

- намаляване на разходите за горива и енергия;

- намаляване бюджетните разходи за енергия;

- намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните емисии в атмосферата;

- подобряване на качеството на енергийните услуги;

- изграждане/реиновация на инфраструктура, енергоспестяващо улично осветление и нови ВЕИ.

4.1.1. Подцели:

а) Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради:

- Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в експлоатация, с обща разгърната площ над 250 кв.м;

- Изолация на външни стени;

- Изолация на под;

- Изолация на покрив;

- Подмяна на дограма;

- Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;

- Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление;

- Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации;

б) Намаляване на разходите за улично осветление в населените места;

в) Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от и общински бюджет, чрез:

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива;

- Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;

г) Повишаване нивото на:

- Обучения по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация;

- Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти,

- Експерти и специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;

- Квалификация на експлоатиращия персонал;

д) Създаване на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи, общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и системи,Сертификати и др. Съгласно действащото законодателство.

4.1.2. Потенциал:

При разработването на ПЕЕ се прилага метода на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията.

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Дряново се насочват в четири сектора:

- сектор "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища, социални домове и административни сгради;

- сектор "Услуги" с целева група "Улично осветление" и осветление в административните сгради;

- сектор " Възобновяеми енергийни източници ".

В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:

- Енергийно обследване на сградите.

- Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;

- Топлоизолация на покриви;

- Полагане на фасадна топлоизолация;

- Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране ;

- Внедряване на възобновяеми енергийни източници (напр. за сградите с непрекъсната употреба, като детски градини, болници, соц.домове и др.) е подходящо поставянето на термосоларни инсталации за топла вода.

В сектор "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са: Подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи:

- Обследне за енергийна ефективност на системата и анализи;

- Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението чрез внедряване на определени мерки по дейности;

- Оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление ;

- Система за мониторинг на уличното осветление.

- Въвеждане на енергоефективни уреди ;

- Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради;

- Оптимизиране броя на осветителните тела;

В сектор "Възобновяеми енергийни източници" могат да се приложат мерки за енергийна ефективност както в общинския сектор така и по инициатива на частни ползватели и  инвеститори. Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи по-малко околната среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и решаването на екологичните проблеми в общината ще се предприемат действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за въвеждане и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи могат да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода.

5. Приоритети, обхват и очаквани ЕФЕКТИ от изпълнението на „Плана за енергийна ефективност на община ДРЯНОВО и програма за изпълнението му  за периода  2015 -2017 г.”

В „Общинския план за развитие на Община Дряново от 2014 до 2020 година”, за приоритетна област 2.2. е определено „Подобряване устройството на територията и ефективността на енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“ със специфична цел:

Специфична цел 2.2.1.

Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура.

Мярка 2.2.1.1.

Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа.

Мярка 2.2.1.2.

Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните източници на енергия.

Мярка 2.2.1.3. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд

5.1. Приоритети

За изпълнение на специфична цел 2.2.1. по „Общинския план за развитие на Община Дряново от 2014 до 2020 година”, в ПЕЕ са определени следните приоритети:

Приоритет 1. Изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура

Специфична цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичната общинска инфраструктура

Мерки:

- Извършване на обследвания за ЕЕ на сгради общинска собственост;

- Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в сгради общинска собственост;

- Изграждане на системи за контрол и мониторинг на резултатите от реализираните мерки за ЕЕ;

Очаквани резултати:

- Подобряване на комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;

- Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;

- Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура.

Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление

Мерки:

- Изготвяне и поддържане на база данни за електроенергийните и светлотехнически данни за системата на уличното осветление в общината;

- Енергийно обследване на системата за улично осветление;

- Ремонт на съществуващото и изграждане на ново улично осветление, въвеждане на мерки за ЕЕ;

- Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично осветление;

Очаквани резултати:

- Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление и привеждането му в съответствие с хигиенните норми;

- Намаляване на бюджетните разходи за улично осветление;

- Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската среда.

Приоритет 2. Оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници

Специфична цел 2.1. Повишаване на дела на енергията от ВЕИ, използвана в общинските сгради

Мерки:

- Инсталиране на системи използващи възобновяеми енергийни източници в сгради – общинска собственост /соларни и фотоволтаични инсталации, термопомпи, биомаса/;

- Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично осветление, което представлява захранване на уличните лампи с енергия от слънцето. Генерираната през деня енергия се съхранява в батерия, която може да осигури нощното осветление;

Очаквани резултати:

- Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден фонд и подобрен енергиен комфорт за работещи и посетители;

- Подобряване качеството на услуги, предоставяни от общината;

- Намаляване на разходите за енергия за отопление и осветление в публичния сектор;

- Намаляване на въглеродните емисии генерирани в публичния сектор

5.2. Обхват на Общинския план и програма  за енергийна ефективност

Изпълнението на Общинския план за енергийна ефективност ще се осъществи за период от 3 години за този период е и разработена програма за реализация на Плана за енергийна ефективност, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на плана върху общинския бюджет както във времето така и по отношение на различните източници на финансиране на плана и възможностите за неговото реално изпълнение.

5.3. Очаквани ефекти от изпълнението на Плана за енергийна  ефективност  на община Дряново

Прилагането на плана ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка, изграждането на нова и разширяването на съществуващата инфраструктура, които са приоритети за развитието на общината.

Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинския бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени проблеми.

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ са следните:

- Икономия на топлинна енергия;

- Икономия на електрическа енергия;

- Икономия на гориво;

- Намалени емисии парникови газове;

- Икономия на средства.

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:

- Опазване на околната среда;

Замяна на енергия от класически източници;

- Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;

- Подобряване на условията и стандарта на живот на хората;

- Диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на обектите от цените на горива и енергии;

- Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда

| 5.4. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО В ОБХВАТА НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2017 год. |
| --- |
|  | Наименование на мярката | Очакван резултат | Срок | Индикативна цена | Индикатори за резултат |
| 1. | Приоритет 1. Изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1. | Специфична цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичната общинска инфраструктура. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Извършване на обследвания за ЕЕ на 6 сгради общинска собственост; | Идентифициране на енергоспестяващите мерки | 2015-2017 | - | Брой сгради с извършени енергийни обследвания. Доклади от извършено енергийно обследване. |
| 1.1.2. | Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в 6 сгради общинска собственост и тяхното изпълнение; | Подобряване конфорта, осветлението и отоплението | 2015-2017 | 30 000 лв. | Спестени разходи – лв. |
| 1.1.3. | Изграждане на 2 системи за контрол и мониторинг на резултатите от реализираните мерки за ЕЕ; | Въвеждане на системи за наблюдение, поддържане и експлоатация на сградите | 2016-2017 | 3 000 лв. | Спестени разходи – лв. |
| 1.2. | Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Енергийно обследване на системата за улично осветление; | -определяне на енергийните характеристики -Идентифициране на енергоспестяващите мерки | 2016 | 6 000 лв. | Доклад от извършено енергийно обследване. |
| 1.2.2. | Ремонт на съществуващото и изграждане на ново улично осветление, въвеждане на мерки за ЕЕ; | -Намаляване разхода за ел. енергия | 2016 | 100 000 лв. | Брой осветителни тела. Спестени разходи – лв |
| 1.2.3. | Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично осветление; | -Намаляване разхода за ел. енергия | 2017 | 800 000 лв. | Брой осветителни тела Спестени разходи – лв |
| 2. | Приоритет 2. Оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници |  |  |  |  |
| 2.1. | Специфична цел 2.1. Повишаване на дела на енергията от ВЕИ, използвана в общинските сгради |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Инсталиране на системи използващи възобновяеми енергийни източници в 6 сгради – общинска собственост /соларни и фотоволтаични инсталации, термопомпи, биомаса/; | -Подобрени енергийни характеристики -Намаляване разхода за ел. енергия | 2015-2017 | 555 000 лв. | Спестени разходи – лв |

6. Етапи на изпълнение

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Плана за енергийна ефективност  да се изпълнява следвайки нормативно определената етапност, например:

- Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – детайлно обследване на енергийната ефективност на общинските сгради и на ситемите за улично осветление, анализ на фактическите енергийни баланси и идентифициране на проектите;

- Инвестиционно намерение - това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целъсъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др.

- Предварително проучване – необходимо е да се направи предварително /т. нар. предпроектно/ проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление – състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.

- Инвестиционен проект – разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените дейности.

- Подготовка и изпълнение на строителството – това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел.

- Мониторинг – за установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.

7. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

В момента Общината  не разполага със достатъчно собствени бюджетни финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на Общината е да реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран енергиен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по Енергийна ефективност, може да бъдат използвани следните източници на финансиране:

- републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл. 11,ал .1 и ал.2 от ЗЕЕ);

- Общински  бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори (търговски дружества, банки);

- Заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност), емисии на Общински  облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др.

- безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни програми;

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-ефективно да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена програма или фонд, точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна Ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект, а именно:

Бюджетни средства

Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.

При обекти общинска собственост средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез  бюджетите на общините и се определят като целеви субсидии от републиканския бюджет. За реализирането на програми за енергийна ефективност, в съответствие с изискванията на чл.11, ал. 2 от ЗЕЕ, съставяни всяка година от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи, се предвиждат средства от републиканския бюджет. Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.

Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в рамките на една календарна година.

Собствени средства

Стопанските субекти могат да реализират предложените мерки за енергийна ефективност чрез собствени средства. Възможно е да ползват и някои от споменатите по- горе механизми.

8. Наблюдение и контрол на изпълнението на ПЕЕ и програмата за изпълнението му

Наблюдението на изпълнението на Общинския  план за енергийна ефективност се извършва от Областния съвет по енергийна ефективност и от Агенцията за устойчиво енергийно развитие - ециализирана структури сформирана по силата на Закона за енергийната ефективност за осъществяване на взаимодействие с органите на държавната власти и местно самоуправление при изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Тя ежегодно събира и обобщава информация за изпълнението на плановете за енергийна ефективност.

Наблюдението и контролът на плана и на общинската програма по ЕЕ продължава през целия период на действие. Събраната информация, сравнението и направените изводи се оформят в доклад. Въз основа на тези доклади се изготвя отчета за изпълнение на програмата всяка година. Той се представя на заседание на Общински съвет от кмета на общината до края на първото тримесечие на следващата година /при приемане на бюджета за всяка следваща година/.

При необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на общината внася предложение за това отново в Общинския съвет. ПЕЕ има отворен характер и в срока на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите възможности.

  - Оценка на резултатите

При осъществяване на текущ контрол по изпълнението на целите и мерките на Общинския план за енергийна ефективност съществено значение има процеса на оценяване. Оценките са структуроопределящ елемент на изпълнение на програмния документ и ориентир за правилността на провежданата политика по енергийна ефективност. За Общинския  план по енергийна ефективност, в зависимост от времевия хоризонт             (2015-2017 г.), се формират междинна оценка и последваща оценка.

Междинната оценка следва да се извършва след първата година на периода на действие на общинския  план за енергийна ефективност. В рамките на тази оценка следва да се оценят обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на формулираните цели и мерки и се отчетат възникналите положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да се извърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. Това реално може да послужи и като начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана.

За целта е необходимо редовно да се докладва информация относно:

- Създаване и поддържане на информационна база за състоянието на ЕЕ в общината, оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната статистическа информация;

- Резултати от изпълнението и ефектите от плановете по ЕЕ в общината.

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на Плана за енергийна ефективност са определени следните индикатори:

- бр. обследвани сгради;

- бр. обновени сгради – общинска собственост;

- бр. подменени осветителни тела с енергоспестяващи;

- извършени реконструкции на улично осветление;

- спестени горива – тон;

- подменени отоплителни инсталации;

- спестена ел. енергия – kWh;

- използвани възобновяеми енергийни източници;

- спестени емисии;

Последващата оценка, която следва да се извърши една година след приключване на срока на действие на плана, трябва да съдържа:

- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана;

- Анализ на факторите при изпълнение на Общинския  план по енергийна ефективност;

- Изводи, относно същността и  начина на прилагане на общинския  план за енергийна ефективност, както и на резултатите от осъществените мерки.

Оценката може да се осъществява от експертите на общинската администрация, но е възможно тя да се извършва от независим експерт.

Наблюдението и оценката трябва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат настъпващите промени, в резултат на интервенциите.

Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на изпълнените или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма степен да се води успешна областна политика по енергийна ефективност.

10. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

В съответствие с чл. 11, ал.3 от Закона за енергийна ефективност органите на държавната власт ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

В съответствие с чл.12, ал.3 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, като този образец трябва да бъде неразделна част от ПЕЕ. Този образец е разработен в таблична форма, посредством която се систематизират данните и резултатите (очаквани и постигнати) от изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ. Към образеца са разработени и указания за неговото попълване.

За получаве на актуалните форми за отчет и указанията към тях се използва сайта на АУЕР -  www.seea.government.bg

# Text boxes

Банка