ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА – ГРАД ДРЯНОВО” ЕТАП 1 И ЕТАП 2”

Във връзка с постъпил въпрос от участник, закупил документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга „изпълнение на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система – град Дряново” етап 1 и етап 2”

| № | ВЪПРОС | ОТГОВОР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Моля да уточните допустимо ли е лицата от страна на чуждестранен участник, член на Обединение, които следва да попълнят и представят декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки (Образец №8) да упълномощят едно лице/ което ги представлява на територията на Р България/ да ги попълни и подаде от тяхно име? | Не. Не е допустимо декларациите да се подписват от пълномощник. В декларацията се подписва издателят, който декларира лично наличие или отсъствие на определени обстоятелства. |
| 2 | В случай, че участникът е обединение от юридически лица, моля да уточните, дали декларации Образец № 3,4,6,9 се попълват само от лицето, упълномощено да представлява обединението? | Декларации Образец № 3, 4 и 6 се попълват само от лицето, упълномощено да представлява обединението. Декларация Образец № 9 се попълва от него и от представителите на всички участници в обединението съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. |
| 3 | По отношение на декларация Образец №23, която беше допълнително прибавена към документацията за участие, моля да уточните дали декларацията от участника срок на отложено плащане ще се възприема като промяна на заложените в чл.5 и 6 от проекта на договор срокове? | Декларацията Образец №23 за срок на отложено плащане и декларираното в нея от участника няма да се възприема и да служи за промяна на заложените в чл. 5 и чл. 6 от проекта на договора срокове. С тази декларация участникът следва да декларира пред възложителя именно сроковете предвидени в чл. 5 и чл. 6 от проекта на договора. |
| 4 | Допустимо ли е за чуждестранни участници информацията, която трябва да се подаде в Образец №21 да бъде в евро вместо в лева? | Допустимо е за чуждестранни участници информацията, която трябва да се подаде в Образец №21 да бъде в евро, но е необходимо да бъде преизчислена и в лева по фиксирания курс на БНБ и да се отрази допълнително в представената справка. |
| 5 | В проекто-договора (Образец №10) в чл.5, ал.2 е записано: Авансовото плащане е в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на етап 1, съгласно договора за услуга. Авансовото плащане е дължимо след представяне на фактура от Изпълнителя и одобряването й от Възложителя. Изпълнителят представя на Възложителя фактура за авансово плащане в срок до 20 (двадесет) дни от датата на началото на изпълнението на договора. Авансовото плащане е платимо в седем дневен срок след като Община Дряново получи авансово плащане по Първи етап на Проекта. В случай, че фактурата е върната от Възложителя за корекции, срокът за плащане започва да тече от повторното представяне. Това означава ли, че авансовото плащане, което трябва да получи Изпълнителя по Първи етап на инвестиционния проект е обвързано с това кога Община Дряново ще получи авансово плащане по първи етап на Проекта от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”? | Авансовото плащане, което трябва да получи Изпълнителя по Първи етап на инвестиционния проект е обвързано с това кога Община Дряново ще получи авансово плащане по първи етап на Проекта от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”. |
| 6 | В ценовата оферта (Образец №13) е заложена графа „Изготвяне на идеен проект за ГПСОВ”, а не е заложена графа „Изготвяне на идеен проект за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата”. По същият начин е заложено и в проекто-договора чл.3, ал.1 и в Указанията за участие в обществената поръчка в т.1.6. „Стойност на поръчката”, таблица 1. Това означава ли, че е допусната грешка и е пропуснато да се заложи графа „Изготвяне на идеен проект за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата” или заложената графа се отнася за „Изготвяне на идеен проект на ГПСОВ и идеен проект за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата”? Също така това означава ли, че заложеният максимален финансов ресурс в таблица 1 от Указанията за участие в обществената поръчка в т.1.6. „Стойност на поръчката”, е само за „Изготвяне на идеен проект за ГПСОВ’ или се отнася за „Изготвяне на идеен проект на ГПСОВ и идеен проект за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата”? | Заложената графа се отнася за „Изготвяне на идеен проект на ГПСОВ и идеен проект за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата”. Заложеният максимален финансов ресурс в таблица 1 от Указанията за участие в обществената поръчка в т.1.6. „Стойност на поръчката”, се отнася за „Изготвяне на идеен проект на ГПСОВ и идеен проект за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата”? |
| 7 | В „Описание предмета на поръчката”, на стр.19, се описва Дейност 4: Осигуряване на необходимите екологични разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Като част от изпълнението на дейностите е записано „…Изготвяне на ОВОС, в случай на необходимост; организиране на обществени обсъждания..”. В „Техническата спецификация”, на стр.30, е записано същото изискване. Също така, на стр.60 от „Техническата спецификация”, като индикатор за степента на постигане/изпълнение на Първи етап от проекта е посочено: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ОС”. В образец №10 Проект за Договор на стр.3, е предвидено да се впише цената за Осигуряване на необходимите екологични разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Същото се изисква и в Образец №13 – Ценова оферта, на стр.2. От тръжната документация става ясно, че Докладът за ОВОС и Оценка за съвместимост (ОС) към него, ако са необходими, са предмет на настоящата поръчка. Това е в противоречие със Закона за опазване на околната среда. Това е конфликт на интереси, защото е недопустимо проектантът да изготвя ОВОС. В случай на съгласие от Ваша страна, че тези указания са Техническа грешка, бихте могли да допълните Техническите спецификации със следните указания: 1.Предмет на настоящата поръчка са и: Изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ОВОС; подготовка и провеждане на тръжна процедура за изготвяне на ОВОС и ОС. 2.Индикативна цена на тези компоненти не е определена, но тя трябва да се вмести в общия лимит на Етап1. | Допусната е Техническа грешка в направените указания . Възложителят допълва Техническите спецификации със следните указания: Предмет на настоящата поръчка са и: Изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ОВОС; подготовка и провеждане на тръжна процедура за изготвяне на ОВОС и ОС. 2.Индикативна цена на тези компоненти не е определена, но тя трябва да се вмести в общия лимит на Етап1. |
| 8 | Съществува ли ограничение по отношение на това някой от ключовите експерти, подпомагащи екипа за управление на инвестиционния проект, да бъде държавен служител извън структурата на финансиращата институция – МОСВ към момента на представяне на офертата. | Няма ограничение по отношение на това някой от ключовите експерти, подпомагащи екипа за управление на инвестиционния проект, да бъде държавен служител извън структурата на финансиращата институция – МОСВ към момента на представяне на офертата, освен ако не е в конфликт на интереси. |
| 9 | В указанията за участие в обществената поръчка – т.2.5.1. за ключов експерт 2: Инженер- проектант на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места сте посочили минимално изискване за професионален опит „да има опит в проектирането на най-малко два инвестиционни проекта за градска пречиствателна станция за отпадъчни води”, а в обявлението за поръчката изискването е: „Да има опит в проектирането на най-малко два инвестиционни проекта за градски пречиствателни станции за отпадъчни води над 10000 ЕЖ през последните 5 години ”. Допустимо ли е единият проект да е за градска пречиствателна станция за отпадъчни води за населено място между 2000 и 10000 ЕЖ? | Не е допустимо единият проект да е за градска пречиствателна станция за отпадъчни води за населено място между 2000 и 10000 ЕЖ. |
| 10 | Проектантите по част Екология, не се сертифицират от КИИП (респ. КАБ) и не им се издава Удостоверени за притежаване на пълна проектантска правоспособност, моля да уточните какъв документ ще приемете за проектант по част екология? | Възложителя ще приеме като доказателство диплома за завършено висше образование, в областта на екологията и опазване на околната среда. |
| 11 | Възложителя ще приеме ли, проектант по част Екология да бъде със специалност „Ландшафтен архитект (озеленяване и благоустройство) със съответния лиценз от КИИП?” | Виж отговора на въпрос 10. |
| 12 | В „Описание предмета на поръчката” на стр. 19, се иска като Дейност 4: Осигуряване на необходимите екологични разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Като част от изпълнението на дейността е записано: „... 3. Изготвяне на ОВОС, в случай на необходимост, организиране на обществени обсъждания. ..”. В „Указания за участие в обществената поръчка” на стр. 8 е дадена индикативна цена за Осигуряване на необходимите разрешителни от 5000.00 лв. В „Техническите спецификации” на стр. 30 е записано същото, като на стр. 19 от „Описание предмета на поръчката”. Също така на стр. 60 от „Техническите спецификации” като индикатор за степента на постигане/изпълнение на Първия етап от проекта е посочено: „Изготвен доклад за ОВОС и ОС”. В образец №10 – Проект за Договор на стр. 3 е предвидено да се впише цената за Осигуряване на необходимите екологични разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Същото се иска и в образец №13 – Ценова оферта, на стр. 2. От тръжната документация на става ясно дали изготвянето на Доклад за ОВОС и Оценка за | Допусната е Техническа грешка в направените указания . Възложителят допълва Техническите спецификации със следните указания: Предмет на настоящата поръчка са и: Изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ОВОС; подготовка и провеждане на тръжна процедура за изготвяне на ОВОС и ОС. 2.Индикативна цена на тези компоненти не е определена, но тя трябва да се вмести в общия лимит на Етап1. |
|  | съвместимост (ОС) към него, ако са необходими, са предмет на настоящата поръчка. Ако са предмет на поръчката, то това е в противоречие със ЗООС, защото: Според ЗООС, допълнителни разпоредби, т. 17. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Инвестиционно предложение" са: а) предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране във връзка с искане за допускане на инвестиционно проектиране за ново строителство, дейност, технология или изграждането на инсталации или схеми; б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на природни ресурси. а т. 20. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение. Съгласно:Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1) Оценките по чл. 81, ал. 1 се възлагат от възложителя на плана или програмата или от възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 на колектив от експерти с ръководител. (4) Членовете на колектива и ръководителят по ал. 1 трябва да декларират писмено, че: 1. не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата; Следователно, не може едно и също лице (каквото се явява участника в настоящата поръчка) да изпълни тези задължения. А и предложената индикативна цена за получаването на тези разрешителни е крайно недостатъчна за изготвянето на двата доклада – за ОВОС и ОС. От тръжната документация не става ясно, как срока за изпълнение на поръчката ще се съгласува с нормативните срокове по процедурите по ЗООС за получаване на решение по Доклада за ОВОС. Както и дали срока на поръчката ще бъде удължен, ако се забави Решението по ОВОС, тъй като препоръките от него ще трябва да бъдат отразени в проекта. |  |
| 13 | Трябва ли да бъдат предвидени средства за авторски надзор в ценовата оферта? | Средствата за авторски надзор да бъдат предвидени в бюджета за проектиране. Възложителят няма да изплаща допълнително средства за авторски надзор. |
| 14 | Има ли пречка за участие на фирма, която е част от Обединение/Консорциум и е на загуба през 2010г.? | Възложителят не е поставил пречка за участие на фирма/лице, която е част от Обединение/Консорциум и е на загуба през 2010 г. |
| 15 | В Указанията за участие т.6.3 Съдържание на офертата, 1. „Документация за подбор” – Плик 1, т.9) се изисква представянето на гаранция за изпълнение на договора – Образец 20. Тъй като, според ЗОП, представянето на гаранция за изпълнение на договора се представя преди подписването на такъв от спечелилият кандидат, моля да уточните в какъв вид трябва да бъде представен този документ в офертата. | В Указанията за участие т.6.3 Съдържание на офертата, 1. „Документация за подбор” – Плик 1, т.9) е допусната техническа грешка, като следва да се чете: ”т. 9 документ за гаранция за участие- оригинал на вносна бележка или оригинал на банкова гаранция за участие”. Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП гаранцията за изпълнение следва да бъде представена от определения изпълнител при подписване на договора в една от двете форми: - парична сума, внесена по сметка на Възложителя, или неотменима и неделима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция се приема след одобрение от Възложителя. |

С уважение:

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ

Кмет на община Дряново